Candidato: Valmir Azevedo dos Santos Junior

PLANO DE TESTE
DESAFIO QA ENGINEER
COCO BAMBU

Março, 2025

# Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
06/03/2025	1.0	Plano de testes do Coco Bambu	Valmir Junior

# 1. Introdução
## 1.1 Objetivos

Este Plano de Teste compõe os seguintes objetivos:
Identificar fluxos do app “cocobambu” que são essenciais e os fluxos importantes do softwares que serão testados
Apresentar as etapas que se irá testar atendendo os critérios do desafio realizado pelo Coco Bambu
Descrever as estratégias de teste a serem empregadas
Identificar os recursos necessários e prover uma estimativa dos esforços de teste
Listar os elementos resultantes do projeto de teste
## 1.2 Escorpo

O aplicativo do Coco Bambu passará pelos testes manuais e automatizados em um sistema de Etapas, sendo que a primeira etapa será demarcada como (ETP01). Os testes irão validar com qualidade funcional: a navegabilidade e os dados de API obtido e comparado com a documentação DummyJSON apresentada para o desafio. Explicando de forma detalhada sobre o motivo do fluxo ser essencial ou importante para o funcionamento do aplicativo
# 2. Itens a serem testados

A lista abaixo identifica itens a serem identificados como alvos de teste. Esta lista representa o que será testado:
- ETP01 – [CADASTRO DE ENDEREÇO INCORRETO] – Processo de cadastro do endereço indisponível
- ETP02 – [CADASTRO DE INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO INVÁLIDO] – Processo de cadastro de pagamento inválido ou indisponível
- ETP03 – [HORÁRIO DE ENTREGA INDISPONÍVEL] – Processo de compra fora do horário de funcionamento
- ETP04 – [ADICIONAR PEDIDO] – Processo de cadastro dos pedidos no carrinho
- ETP05 – [ALTERAR PEDIDO] – Processo de alteração dos pedidos cadastrados
- ETP06 – [DELETAR PEDIDO] – Processo onde se deleta os pedidos cadastrados
## 2.1 Teste de navegabilidade (Funcional)
## ETP01 – CADASTRO DE ENDEREÇO INCORRETO

Objetivo do Teste:	Validar a capacidade do aplicativo em disponibilizar informações exclusivamente para endereços válidos. Sendo que, ao inserir um endereço inválido, não seria viável a entrega do pedido.
Requisitos:	Nenhum.
Grau de risco:	Crítico
Técnica:	Tabela de decisão
Resultados esperados:	Esperado que apareça tela com a mensagem de erro informando que o endereço é inválido / Esperado que apareça imagem de erro

## ETP02 – CADASTRO DE INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO INVÁLIDO

Objetivo do Teste:	Verificar se o aplicativo está processando corretamente as informações do cartão de crédito descritas pelo usuário, impedindo o avanço do processo caso as informações estejam incorretas.
Requisitos:	Efetuar login com conta válida / Endereço válido informado
Grau de risco:	Crítico
Técnica:	Execução da técnica de Limite de 2 (BVA 2) para verificar o resultado de entradas válidas e inválidas na Etapa.
Resultados esperados:	Esperado que apareça na tela as mensagens de erro: / Número do cartão é obrigatório. / Número do cartão inválido. / Cartão não suportado. / Data de expiração é obrigatório. / Data de expiração inválida. / Cartão expirou. / Código de verificação é obrigatório. / Código de verificação inválido. / Nome do titular é obrigatório. / Nome do titular inválido. / CPF/CNPJ é obrigatório. / CPF/CNPJ inválido. / Esperado que o botão de “Salvar” esteja indisponível

## ETP03 – HORÁRIO DE ENTREGA INDISPONÍVEL

Objetivo do Teste:	Validar se o aplicativo está respeitando o horário de atendimento das lojas. Pois não é possível realizar um pedido fora do horário de atendimento
Requisitos:	Efetuar login com conta válida
Grau de risco:	Altíssimo
Técnica:	Execução da técnica de Limite de 2 (BVA 2) para verificar o resultado de entradas válidas e inválidas na Etapa.
Resultados esperados:	Esperado que apareça na tela inicial mensagem informando que o horário de atendimento está indisponível / Esperado que apareça imagem de erro

## 2.2 Teste de API (Funcional)
## ETP04 – ADICIONAR PEDIDO

Caso 1: Efetuar o cadastro do primeiro pedido na conta
Caso 2: Efetuar o cadastro de apenas 1 item na conta
Caso 3: Efetuar o cadastro de 2 itens na conta
Caso 4: Efetuar o cadastro de 3 itens na conta
Caso 5: Tentar efetuar o cadastro de um pedido inválido na conta, ou seja, quando possuir menos de 1 item a ser adicionado no carrinho

Objetivo do Teste:	Validar se a Etapa de teste realizado no aplicativo Coco Bambu está aceitando entradas válidas e o bloqueio para entradas inválidas.
Requisitos:	Efetuar login com conta válida
Grau de risco:	Crítico
Técnica:	Executar a técnica de Limite de 2 (BVA 2) para verificar o resultado de entradas válidas e inválidas em cada caso de teste da Etapa
Resultados esperados:	Esperado que o item seja adicionado ao carrinho caso os dados válidos forem utilizados / As mensagens de erro ou aviso apropriadas são exibidas quando dados inválidos são usados. / A usabilidade deverá ser aplicado apenas em ações prováveis de um usuário final.

## ETP05 – ALTERAR PEDIDO

## ETP06 – DELETAR PEDIDO

# 3. Estratégia de Teste
### 3.1.1 Critérios de finalização do Plano de Teste

Critério de Finalização:	Cobertura de 75% a 100% dos casos de teste das Etapas deste Plano de Teste. / Prazo estimado de 7 dias / Todos os testes planejados foram executados e o relatório gerado.
Considerações Especiais:	Nenhum

### 3.1.2 Critérios de finalização dos testes de API

Critério de Finalização:	Cobertura de 75% a 100% dos casos de testes de API. / Prazo estimado de 7 dias / Todos os testes planejados foram executados e o relatório gerado.
Considerações Especiais:	Nenhum

### 3.1.3 Ferramentas Utilizáveis

Documentação	Ferramenta	Vendedor
Automação de teste	Cypress	Cypress.io
Teste de API	Cypress	Cypress.io
Plano de Teste	LibreOffice	Microsoft
Casos de Teste	LibreOffice	Microsoft

# 4. Recursos
Essa seção apresenta os recursos recomendados para o aplicativo do Coco Bambu, deste modo, será apresentado as suas principais responsabilidades.
## 4.1 Trabalhadores
Essa tabela apresentará os participantes que executarão os testes:

Recursos Humanos
Área responsável	Recurso Humano Recomendado	Responsabilidades Específicas ou Comentários
QA Engineer	Valmir Azevedo dos Santos Junior	Realização do plano de teste / Realização dos Casos de Testes / Configuração de ambiente / Criação dos scripts de automação de teste utilizando os casos de testes como base / Gerar relatório dos testes Automatizados / Implementação dos teste de API para cada caso solicitado para o desafio / Gerar relatório dos testes de API para cada caso solicitado para o desafio